Sigla asignatura: 004D
Nombre de la asignatura: CAPSTONE

EPICAS

Proyecto: INDUCTA CHILE

Profesor: Marco Valenzuela C.

Integrantes: Mateo Martinez • Hans Elfert

# Épicas

Estado al 1 de octubre de 2026. El detalle vivo está en Jira, proyecto IC.

| Clave | Épica | Resultado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-10 | E1 Acceso y aislamiento | Una persona entra solo si pertenece a una empresa, y los datos de esa empresa no se leen desde otra. | Mateo Martínez | Listo |
| IC-11 | E2 Contratar y habilitar el plan | Quien decide compara planes, paga en Chile y la empresa queda habilitada según lo que pagó. | Mateo Martínez | Por hacer |
| IC-12 | E3 Programas de inducción | La empresa arma la inducción por cargo, área o normativa, y el colaborador ve solo lo que le corresponde. | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| IC-13 | E4 Avance | Queda registrado quién completó cada etapa y en qué fecha. | Hans Christian Elfert Villena | Por hacer |
| IC-14 | E5 Evidencia | Al aprobar existe una acreditación unida a la persona, la etapa y la fecha. | Hans Christian Elfert Villena | Listo |

E2 y E4 siguen en Por hacer porque HU-07, HU-15 y HU-16 cierran el 15 de octubre.