Sigla asignatura: 004D
Nombre de la asignatura: CAPSTONE

USER STORY MAPPING

Proyecto: INDUCTA CHILE

Profesor: Marco Valenzuela C.

Integrantes: Mateo Martinez • Hans Elfert

User Story Mapping	3

1. Entrar	3

2. Contratar	3

3. Armar la inducción	4

4. Rendir y trazar	4

5. Acreditar	4

6. Respetar el plan pagado	4

# User Story Mapping

Recorrido de la inducción. En ámbar, lo que todavía no se entrega.

La actividad es el recorrido de la inducción. Debajo van las historias, con el sprint en que se entregan. HU-07, HU-15 y HU-16 están en el mapa y todavía no se entregan.

## 1. Entrar

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 Ingresar como empresa o como colaborador | 3 | Sprint 1 | Listo |
| HU-02 Impedir el registro público | 2 | Sprint 1 | Listo |
| HU-03 Exigir una empresa para entrar al panel | 3 | Sprint 1 | Listo |
| HU-04 Aislar los datos de mi empresa | 5 | Sprint 1 | Listo |

## 2. Contratar

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 Comparar los planes en UF | 3 | Sprint 1 | Listo |
| HU-06 Pagar el plan con Webpay | 5 | Sprint 1 | Listo |
| HU-07 Quedar habilitada al confirmar el pago | 8 | Sprint 4 | Por hacer |

## 3. Armar la inducción

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08 Crear un programa | 8 | Sprint 1 | Listo |
| HU-09 Dar de alta a un colaborador | 5 | Sprint 1 | Listo |
| HU-10 Ver solo los programas de mi cargo | 5 | Sprint 1 | Listo |
| HU-11 Definir el cuestionario de una etapa | 8 | Sprint 2 | Listo |

## 4. Rendir y trazar

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-12 Rendir el cuestionario | 8 | Sprint 2 | Listo |
| HU-13 Ver el estado de mis etapas | 3 | Sprint 2 | Listo |
| HU-14 Saber quién completó cada etapa y cuándo | 5 | Sprint 2 | Listo |

## 5. Acreditar

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 Obtener mi evidencia al aprobar | 8 | Sprint 3 | Listo |
| HU-18 Mostrar la evidencia de un colaborador | 3 | Sprint 3 | Listo |

## 6. Respetar el plan pagado

| Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 Ver el tablero que corresponde a mi plan | 5 | Sprint 4 | Por hacer |
| HU-16 No superar el tope del plan | 5 | Sprint 4 | Por hacer |

El corte horizontal del mapa son los releases: 0.9 cierra acceso y cobro (HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06), 1.0 cierra el caso de inducción el 1 de octubre, y 1.1 es la franja del Sprint 4.