|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si he podido cumplir con todo lo que me he comprometido, se me ha facilitado el desarrollo gracias a que definimos una arquitectura clara desde el principio (usando React, Supabase y Clerk). Tener definida la estructura de la plataforma SaaS nos permitió avanzar rápido en la integración del frontend y la autenticación. Sin embargo, como factor de dificultad, la configuración lógica del modelo multitenant y la implementación de las políticas de seguridad a nivel de fila (Row-Level Security en PostgreSQL) fueron más complejas de lo previsto, lo que nos obligó a ajustar ligeramente los tiempos de investigación en la carta Gantt.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para las barreras técnicas, hemos recurrido a la lectura exhaustiva de la documentación oficial y a la división estratégica de la investigación. Cuando nos encontramos con bloqueos en la base de datos o en los flujos de Clerk, implementamos sesiones de revisión conjunta del código. A futuro, planeamos establecer "puntos de control" más cortos para detectar módulos complejos de forma temprana y no retrasar las entregas principales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo de forma muy positiva. Destaco la robustez y escalabilidad de la arquitectura que logramos levantar para Inducta Chile, asegurando que la separación de datos entre empresas clientes (tenants) sea segura. Para mejorar, podríamos optimizar la estimación de tiempos para tareas que no dominamos al 100% desde el inicio y ser más rigurosos con las pruebas unitarias de cada componente antes de dar la tarea por finalizada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Cuáles son las métricas o metodologías más recomendadas para validar la experiencia de usuario (UX) en el flujo de inducción de una plataforma B2B como la nuestra? ¿Qué herramientas nos sugiere para simular carga o testear la seguridad de los tenants? ¿Cómo están gestionando ustedes el control de versiones y la resolución de conflictos al integrar ramas con cambios grandes en el frontend?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, al acercarnos a la fase de despliegue, surge la necesidad de redistribuir cargas. Mientras algunos se enfocan en cerrar el desarrollo de la interfaz y la lógica, necesitamos asignar responsabilidades exclusivas para el aseguramiento de calidad (QA), las pruebas de usabilidad y la redacción de la documentación técnica del proyecto y los manuales de usuario de la plataforma.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo ha sido colaborativo y eficiente. Como aspecto positivo destaco nuestra capacidad de organización y cómo nuestras habilidades técnicas se complementan, permitiendo que nos dividamos bien las responsabilidades entre la base de datos y la experiencia del usuario final. Como aspecto a mejorar, a veces trabajamos de manera muy aislada en nuestros propios módulos; deberíamos realizar integraciones (merges) de código más frecuentes para evitar cuellos de botella al juntar todas las partes de la aplicación.