Sigla asignatura: 004D
Nombre de la asignatura: CAPSTONE

HISTORIAS DE USUARIO

Proyecto: INDUCTA CHILE

Profesor: Marco Valenzuela C.

Integrantes: Mateo Martinez • Hans Elfert

Historias de usuario	3

HU-01 Ingresar como empresa o como colaborador	3

HU-02 Impedir el registro público	3

HU-03 Exigir una empresa para entrar al panel	3

HU-04 Aislar los datos de mi empresa	3

HU-05 Comparar los planes en UF	4

HU-06 Pagar el plan con Webpay	4

HU-07 Quedar habilitada al confirmar el pago	4

HU-08 Crear un programa	4

HU-09 Dar de alta a un colaborador	4

HU-10 Ver solo los programas de mi cargo	5

HU-11 Definir el cuestionario de una etapa	5

HU-12 Rendir el cuestionario	5

HU-13 Ver el estado de mis etapas	5

HU-14 Saber quién completó cada etapa y cuándo	5

HU-15 Ver el tablero que corresponde a mi plan	6

HU-16 No superar el tope del plan	6

HU-17 Obtener mi evidencia al aprobar	6

HU-18 Mostrar la evidencia de un colaborador	6

Estimación por sprint	7

# Historias de usuario

Cada historia trae el relato, los criterios de aceptación y la estimación en puntos. La fuente es el backlog del proyecto IC.

## HU-01 Ingresar como empresa o como colaborador

Épica E1. 3 puntos. Prioridad Medium. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-15.

Como visitante quiero entrar indicando si soy empresa o colaborador para llegar al panel que me corresponde.

- Dado que elijo empresa, cuando mis credenciales son válidas y pertenezco a una organización, entonces llego al panel con rol Empresa.

- Dado que elijo colaborador y tengo organización, cuando inicio sesión, entonces llego al panel con rol Empleado.

- Dado que el correo o la contraseña no sirven, cuando intento entrar, entonces el error queda en la misma pantalla.

## HU-02 Impedir el registro público

Épica E1. 2 puntos. Prioridad Medium. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-16.

Como visitante quiero que el sitio no me deje crear una cuenta para que las empresas las registre Inducta y los colaboradores los agregue su empresa.

- Dado que intento registrarme, cuando llego a esa ruta, entonces veo que no hay registro público.

## HU-03 Exigir una empresa para entrar al panel

Épica E1. 3 puntos. Prioridad Medium. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-17.

Como usuario autenticado quiero que el panel me rechace si no pertenezco a una empresa.

- Dado que entré como empresa y no tengo organización, cuando se resuelve el acceso, entonces veo que mi cuenta no tiene una empresa asociada.

- Dado que entré como colaborador y no tengo organización, cuando se resuelve el acceso, entonces veo que no pertenezco a ninguna empresa.

## HU-04 Aislar los datos de mi empresa

Épica E1. 5 puntos. Prioridad High. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-18.

Como administrador quiero que otra empresa no pueda leer los datos de la mía.

- Dado que pertenezco a la empresa A, cuando consulto programas, personas, avance o evidencia, entonces solo recibo filas de A.

- Dado que pido un registro de la empresa B, cuando la consulta corre, entonces no lo obtengo.

- Dado que la seguridad por fila está activa sin políticas, cuando esta historia se cierra, entonces las políticas quedan escritas en la migración.

## HU-05 Comparar los planes en UF

Épica E2. 3 puntos. Prioridad Medium. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-19.

Como visitante quiero ver los cuatro planes y su precio neto en UF.

- Dado que abro precios, cuando miro el catálogo, entonces veo Demostración, Básico (1,5 UF), Plus (4,5 UF) y Plus+ (10 UF), con el anual equivalente a diez meses e IVA 19 %.

- Dado que elijo Demostración, cuando quiero pagarla en línea, entonces no puedo.

## HU-06 Pagar el plan con Webpay

Épica E2. 5 puntos. Prioridad Medium. Sprint 1. Mateo Martínez. Listo. IC-20.

Como visitante quiero contratar un plan de pago con datos tributarios chilenos para pagarlo en Webpay.

- Dado que el RUT o el teléfono no son válidos, cuando envío el formulario, entonces no avanzo al pago.

- Dado que los datos son válidos, cuando confirmo, entonces salgo a Webpay con el monto en pesos (UF del día más IVA).

- Esta historia no crea la empresa usable. Eso es HU-07.

## HU-07 Quedar habilitada al confirmar el pago

Épica E2. 8 puntos. Prioridad Low. Sprint 4. Mateo Martínez. Por hacer. IC-33.

Como administrador quiero que, al aprobarse el pago, mi organización quede usable con el plan contratado.

- Dado que Webpay aprueba, cuando se confirma, entonces queda mi empresa con el plan pagado y puedo entrar como administrador.

- Dado que el pago se rechaza o se anula, cuando vuelve el resultado, entonces no se crea la organización.

- Depende de HU-06. No entra antes de que exista programa, avance y evidencia.

## HU-08 Crear un programa

Épica E3. 8 puntos. Prioridad High. Sprint 1. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-21.

Como administrador quiero crear un programa por área, cargo o normativa, con al menos una etapa.

- Dado que creo el programa, cuando lo guardo, entonces queda solo en mi empresa.

- Dado que no tiene etapa, cuando intento darlo por listo, entonces no queda asignable.

- Depende de HU-04.

## HU-09 Dar de alta a un colaborador

Épica E3. 5 puntos. Prioridad High. Sprint 1. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-22.

Como administrador quiero agregar a un colaborador por su correo para que no se registre solo.

- Dado que indico correo y cargo, cuando confirmo, entonces esa persona pertenece a mi empresa.

- Dado que aún no fue agregado, cuando inicia sesión, entonces ve que no pertenece a ninguna empresa.

- El alta se hace en Clerk, fuera del panel.

## HU-10 Ver solo los programas de mi cargo

Épica E3. 5 puntos. Prioridad High. Sprint 1. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-23.

Como colaborador quiero ver únicamente los programas de mi cargo.

- Dado que mi cargo tiene un programa, cuando entro, entonces veo ese programa y sus etapas.

- Dado que existe un programa de otro cargo, cuando recorro mi panel, entonces no lo veo.

- Depende de HU-08 y HU-09.

## HU-11 Definir el cuestionario de una etapa

Épica E3. 8 puntos. Prioridad Medium. Sprint 2. Mateo Martínez. Listo. IC-27.

Como administrador quiero definir el cuestionario, la nota mínima y los intentos.

- Dado que cargo preguntas con alternativas y una respuesta correcta, una nota mínima y al menos un intento, cuando guardo, entonces el cuestionario queda ligado a la etapa.

- La nota es el porcentaje de aciertos. No hay preguntas abiertas.

- Depende de HU-08.

## HU-12 Rendir el cuestionario

Épica E3. 8 puntos. Prioridad Medium. Sprint 2. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-28.

Como colaborador quiero responder el cuestionario para completar la etapa solo si alcanzo la nota.

- Dado que empiezo, cuando abro el cuestionario, entonces la etapa pasa de Pendiente a En curso.

- Dado que no alcanzo la nota y me quedan intentos, cuando envío, entonces sigue En curso, sin fecha y sin evidencia.

- Dado que alcanzo la nota, cuando se corrige, entonces queda Aprobada y se guarda la fecha.

- Dado que agoto los intentos sin aprobar, cuando envío, entonces queda Reprobada, sin fecha y sin evidencia.

- Depende de HU-10 y HU-11.

## HU-13 Ver el estado de mis etapas

Épica E4. 3 puntos. Prioridad Medium. Sprint 2. Mateo Martínez. Listo. IC-29.

Como colaborador quiero ver el estado de cada etapa mía y, si aprobé, la fecha.

- Dado que tengo etapas en los cuatro estados, cuando abro mi avance, entonces distingo Pendiente, En curso, Aprobada y Reprobada.

- Dado que miro el avance, cuando carga, entonces no incluye etapas de otro colaborador.

- Depende de HU-12.

## HU-14 Saber quién completó cada etapa y cuándo

Épica E4. 5 puntos. Prioridad Medium. Sprint 2. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-30.

Como administrador quiero ver persona, etapa, estado y fecha de aprobación.

- Dado que un colaborador aprobó, cuando consulto, entonces veo su nombre, la etapa, Aprobada y la fecha.

- Vale para cualquier plan, incluida la Demostración. El tablero de más es HU-15.

- Depende de HU-12.

## HU-15 Ver el tablero que corresponde a mi plan

Épica E4. 5 puntos. Prioridad Low. Sprint 4. Hans Christian Elfert Villena. Por hacer. IC-34.

Como administrador quiero el corte de avance que mi plan incluye.

- Dado que el plan es Básico, cuando abro el tablero, entonces veo el avance por colaborador, sin área ni exportación.

- Dado que el plan es Plus, cuando abro el tablero, entonces puedo agruparlo por área, sin exportación.

- Dado que el plan es Plus+, cuando pido el avance, entonces puedo exportarlo.

- Dado que el plan es Demostración, cuando busco área o exportación, entonces no están.

- Depende de HU-14.

## HU-16 No superar el tope del plan

Épica E4. 5 puntos. Prioridad Low. Sprint 4. Hans Christian Elfert Villena. Por hacer. IC-35.

Como administrador quiero que el sistema impida pasar el tope de colaboradores y de evaluaciones.

- Demostración: 5 colaboradores y 1 evaluación. Básico: 50 y 5. Plus: 250 colaboradores y evaluaciones sin límite. Plus+: sin tope de cantidad.

- Dado que estoy en el tope que sí aplica, cuando quiero agregar otro, entonces no se agrega.

- Depende de HU-07, HU-09 y HU-11.

## HU-17 Obtener mi evidencia al aprobar

Épica E5. 8 puntos. Prioridad Medium. Sprint 3. Mateo Martínez. Listo. IC-31.

Como colaborador quiero descargar la evidencia de una etapa aprobada.

- Dado que la etapa está Aprobada, cuando descargo, entonces muestra mi nombre, la empresa, el programa, la etapa, la fecha y el resultado Aprobada.

- Dado que el plan es Demostración, cuando descargo, entonces lleva marca Inducta.

- Dado que el plan es Básico o superior, cuando descargo, entonces lleva la identidad de mi empresa.

- Dado que la etapa no está Aprobada, cuando busco la evidencia, entonces no existe. Sin folio y sin firma.

- Depende de HU-12.

## HU-18 Mostrar la evidencia de un colaborador

Épica E5. 3 puntos. Prioridad Medium. Sprint 3. Hans Christian Elfert Villena. Listo. IC-32.

Como administrador quiero abrir la misma evidencia de un colaborador que aprobó.

- Dado que el colaborador es de mi empresa y aprobó, cuando abro su evidencia, entonces veo el mismo contenido que él descarga.

- Dado que es de otra empresa, cuando la pido, entonces no la obtengo.

- Depende de HU-17.

## Estimación por sprint

| Sprint | Puntos |
| --- | --- |
| 1 Ordenar | 39 |
| 2 Trazar | 24 |
| 3 Evidenciar | 11 |
| 4 Cerrar la venta | 18 |
| Total | 92 |