Sigla asignatura: 004D
Nombre de la asignatura: CAPSTONE

PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

Proyecto: INDUCTA CHILE

Profesor: Marco Valenzuela C.

Integrantes: Mateo Martinez • Hans Elfert

# Product backlog priorizado

El orden de entrega es el orden del backlog. Primero el caso de inducción (sprints 1 a 3, release 1.0). Al final, cerrar la venta (Sprint 4, release 1.1), marcado con prioridad Low.

Dentro de cada sprint el orden sigue la dependencia: el acceso y el aislamiento antes del programa, el cuestionario antes de rendir, rendir antes de la evidencia, pagar antes de habilitar la empresa.

| Orden | Historia | Prioridad | Puntos | Sprint | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 Ingresar como empresa o como colaborador | Medium | 3 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 2 | HU-02 Impedir el registro público | Medium | 2 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 3 | HU-03 Exigir una empresa para entrar al panel | Medium | 3 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 4 | HU-04 Aislar los datos de mi empresa | High | 5 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 5 | HU-05 Comparar los planes en UF | Medium | 3 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 6 | HU-06 Pagar el plan con Webpay | Medium | 5 | Sprint 1 | Mateo Martínez | Listo |
| 7 | HU-08 Crear un programa | High | 8 | Sprint 1 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 8 | HU-09 Dar de alta a un colaborador | High | 5 | Sprint 1 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 9 | HU-10 Ver solo los programas de mi cargo | High | 5 | Sprint 1 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 10 | HU-11 Definir el cuestionario de una etapa | Medium | 8 | Sprint 2 | Mateo Martínez | Listo |
| 11 | HU-12 Rendir el cuestionario | Medium | 8 | Sprint 2 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 12 | HU-13 Ver el estado de mis etapas | Medium | 3 | Sprint 2 | Mateo Martínez | Listo |
| 13 | HU-14 Saber quién completó cada etapa y cuándo | Medium | 5 | Sprint 2 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 14 | HU-17 Obtener mi evidencia al aprobar | Medium | 8 | Sprint 3 | Mateo Martínez | Listo |
| 15 | HU-18 Mostrar la evidencia de un colaborador | Medium | 3 | Sprint 3 | Hans Christian Elfert Villena | Listo |
| 16 | HU-07 Quedar habilitada al confirmar el pago | Low | 8 | Sprint 4 | Mateo Martínez | Por hacer |
| 17 | HU-15 Ver el tablero que corresponde a mi plan | Low | 5 | Sprint 4 | Hans Christian Elfert Villena | Por hacer |
| 18 | HU-16 No superar el tope del plan | Low | 5 | Sprint 4 | Hans Christian Elfert Villena | Por hacer |

El número de orden es el de entrega, no el número de la historia. HU-17 y HU-18 van antes que HU-07, HU-15 y HU-16. HU-07 queda detrás de HU-06 y del caso de inducción. HU-15 depende de HU-14. HU-16 depende de HU-07, HU-09 y HU-11.