Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Hans Elfert, Mateo Martínez |
| --- | --- |
| Rut | 21.597.139-2, 21.521.533-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Inducta Chile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura Cloud y Ciberseguridad Defensiva |
| Competencias | Diseñar e implementar arquitecturas de software seguras; Desarrollar aplicaciones web modernas (Full-Stack); Gestionar bases de datos relacionales en la nube; Integrar servicios de terceros (APIs/Pasarelas de pago). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En el entorno corporativo chileno, muchas empresas carecen de una plataforma estructurada para el onboarding de nuevos colaboradores. Depender de procesos manuales genera ineficiencias logísticas (coordinación de horarios), pérdida de documentación y riesgos legales por no poder certificar las capacitaciones normativas. Este proyecto impacta directamente a los departamentos de RRHH y a los nuevos empleados, ofreciendo una solución B2B escalable que automatiza la inducción y el cumplimiento normativo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará "Inducta", una plataforma SaaS (Software as a Service) multi-tenant que centraliza la capacitación corporativa. Permite a las empresas contratar planes mediante Transbank (Webpay Plus), gestionar a sus trabajadores, crear evaluaciones dinámicas y emitir certificados automáticos en PDF bajo una arquitectura en la nube segura (Supabase/React). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige la aplicación integral de los conocimientos de Ingeniería en Informática: requiere levantar requerimientos, modelar bases de datos relacionales, programar en el cliente (Frontend) y en el servidor (Edge Functions), además de aplicar ciberseguridad defensiva (RLS). Resuelve un problema real integrando tecnologías de vanguardia demandadas por el mercado. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea con el interés de desarrollarnos como Ingenieros de Software Full-Stack y Arquitectos Cloud. Nos permite adquirir experiencia práctica en la creación de modelos de negocio SaaS, integración de pasarelas de pago financieras (Transbank) y manejo de bases de datos como servicio (BaaS), habilidades altamente cotizadas en la industria tecnológica actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible. Tiempo: Se ajusta al semestre académico mediante entregas ágiles. Materiales: Se utilizan herramientas de acceso gratuito para desarrollo (Supabase, Clerk, Vite, React). Facilitadores: Abundante documentación técnica y entornos de integración (sandbox) de Transbank. Dificultades: Curva de aprendizaje en Serverless (Deno) y políticas CORS, mitigadas mediante investigación y pruebas tempranas en entornos de desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant segura y escalable para la automatización de inducciones corporativas, integrando gestión de trabajadores, evaluaciones dinámicas, certificación automática y un flujo de facturación B2B autónomo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar una base de datos centralizada con aislamiento lógico por empresa (Tenant) mediante Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS) en Supabase. Integrar un Proveedor de Identidad (Clerk) para la gestión del control de acceso basado en roles (Administrador y Trabajador). Construir un módulo Frontend en React para la creación de cuestionarios y la generación automática de certificados en PDF. Implementar una pasarela de pagos B2B (Transbank Webpay Plus) utilizando Edge Functions (Deno) para procesar suscripciones de forma segura. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para este proyecto se utilizará una adaptación del marco de trabajo ágil Scrum (modelo Pair Management), estructurado en entregas incrementales funcionales (Sprints) que permiten validar la arquitectura técnica fase a fase. Funciones y Responsabilidades del Equipo: - Hans Elfert (Lead Backend & Cloud Engineer): Responsable de la arquitectura de la base de datos (Supabase), implementación de ciberseguridad defensiva (RLS), gestión de identidad (Clerk) e integración de la pasarela de pagos Transbank mediante Edge Functions. - Mateo Martínez (Lead Frontend & UI/UX Engineer): Responsable del desarrollo de la Single Page Application (React/Vite), diseño de interfaces (Chakra UI), consumo de APIs, módulo de creación de evaluaciones y el motor de renderizado de certificados PDF. - Ambos integrantes asumen en conjunto las tareas de Product Owner, definiendo el alcance y priorizando el Backlog del producto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Definición del Proyecto APT (este documento) | Documento con antecedentes, fundamentación, objetivos, metodología, plan de trabajo y carta Gantt. | Formaliza el alcance y permite evaluar la pertinencia, factibilidad y planificación del proyecto antes de la implementación. |
| Avance (Fase 1) | Diario de reflexión y autoevaluaciones individuales | Registros 1.1, 1.2 y 1.3 de cada integrante sobre competencias, reflexión y autoevaluación de la definición. | Evidencia el proceso formativo individual y la relación del proyecto con el perfil de egreso. |
| Avance (Fase 1) | Repositorio y estructura del producto | Código base en Git con estructura profesional (src/, tests/, supabase/, Containerfile) y README técnico. | Demuestra organización ingenieril, trazabilidad del trabajo y capacidad de colaboración en equipo. |
| Avance (Fase 2) | Modelo de datos y políticas RLS | Diagrama ER / migraciones SQL en Supabase con aislamiento multi-tenant. | Respaldan el objetivo de base de datos segura por empresa y la competencia de administración de BD en la nube. |
| Avance (Fase 2) | Módulo de autenticación por roles | Flujo de acceso empresa/empleado con Clerk, guards en el frontend y pantallas de acceso restringido. | Verifica el control de acceso basado en roles y la integración con un IdP externo. |
| Avance (Fase 2) | Sitio público y panel inicial | Landing, precios, contratar y dashboard autenticado funcionales en entorno de desarrollo. | Muestra avance del frontend y la experiencia de usuario del producto SaaS. |
| Final (Fase 3) | Pasarela de pagos Transbank | Integración Webpay Plus vía Edge Functions (iniciar/confirmar) y pantallas de resultado de pago. | Cumple el objetivo de facturación B2B y evidencia interoperabilidad con servicios financieros. |
| Final (Fase 3) | Módulo de evaluaciones y certificados PDF | Creación de cuestionarios, registro de avance y emisión de certificados. | Materializa el valor de negocio de la inducción: evidencia auditable de capacitación. |
| Final (Fase 3) | Despliegue en contenedor (Podman) | Imagen y compose listos para levantar la app en http://localhost:8080. | Demuestra capacidad de empaquetado, reproducibilidad y despliegue local/compartido. |
| Final (Fase 3) | Informe final y demo del producto | Informe de cierre, pruebas unitarias (auth) y demostración del flujo completo. | Consolida el logro de objetivos y comunica el resultado ante la asignatura. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos TI | Definición del Proyecto APT | Completar fundamentación, objetivos, metodología, evidencias, plan y Gantt. | Guía 1.5, plantillas Duoc, reuniones de equipo | Fase 1 — S1 a S3 (3 semanas) | Hans y Mateo | Facilitador: alcance claro. Riesgo: cambios de alcance; se mitiga con backlog priorizado. |
| Desarrollo de software / UI | Setup del frontend y diseño base | Inicializar React/Vite, tema Chakra, layouts, landing y navegación. | Node.js, Vite, Chakra UI, referencias UI | Fase 1–2 — S3 a S6 (4 semanas) | Mateo Martínez | Facilitador: stack conocido. Riesgo: cambios de diseño; se fija un design system mínimo. |
| Arquitectura cloud / BD | Modelado e implementación de BD multi-tenant | Diseñar ER, migraciones SQL y políticas RLS por empresa en Supabase. | Supabase, PostgreSQL, diagramas ER | Fase 2 — S4 a S8 (5 semanas) | Hans Elfert | Facilitador: BaaS gratuito. Riesgo: RLS mal configurado; se prueban políticas por rol temprano. |
| Integración de sistemas / Auth | Integración Clerk (roles empresa/empleado) | Configurar IdP, metadata de roles, guards y flujos de acceso restringido. | Clerk Dashboard, documentación oficial | Fase 2 — S5 a S9 (5 semanas) | Hans (config) / Mateo (UI) | Facilitador: SDK React. Riesgo: confusión de roles; se documenta matriz de acceso. |
| Desarrollo de software | Panel autenticado y sync de empresa | Dashboard, sincronización organización–empresa y navegación protegida. | React Router, Supabase client | Fase 2 — S7 a S10 (4 semanas) | Mateo Martínez | Riesgo: estados de carga/sesión; se usa bootstrap de rol y pantallas de feedback. |
| Interoperabilidad / pagos | Pasarela Transbank Webpay Plus | Edge Functions iniciar/confirmar, pantallas de resultado y planes en UF. | Transbank sandbox, Deno Edge Functions | Fase 2–3 — S9 a S13 (5 semanas) | Hans Elfert | Facilitador: sandbox. Riesgo: CORS/callbacks; pruebas con URLs locales y Podman. |
| Desarrollo de software | Evaluaciones y certificados PDF | CRUD de cuestionarios, registro de avance y generación de certificados. | React, librería PDF, almacenamiento Supabase | Fase 3 — S11 a S15 (5 semanas) | Mateo Martínez | Riesgo: complejidad de plantillas PDF; se entrega MVP de certificado primero. |
| Arquitectura cloud / despliegue | Contenerización con Podman | Containerfile, compose, nginx SPA y guía de instalación reproducible. | Podman Desktop, podman-compose | Fase 3 — S12 a S15 (4 semanas) | Hans y Mateo | Facilitador: imagen única web. Riesgo: WSL en Windows; documentado en INSTALACION-PODMAN. |
| Gestión de proyectos TI | Pruebas, informe final y demo | Tests unitarios, QA del flujo completo, informe final y demostración. | npm test, checklist QA, plantilla informe | Fase 3 — S15 a S18 (4 semanas) | Hans y Mateo | Facilitador: evidencias acumuladas. Riesgo: falta de tiempo; se congela alcance en S15. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup frontend y diseño base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo BD multi-tenant + RLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Clerk (roles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel autenticado / sync empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasarela Transbank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluaciones y certificados PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contenerización Podman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, informe final y demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.